## Slide 1
PROJECT CUỐI KỲ • DATA STORYTELLING
Quản lý thay đổi thiết kế để hạn chế chậm tiến độ
6.000 dự án • Insight trung tâm: thay đổi thiết kế
Đề xuất cho Trưởng Ban Quản lý dự án
1

## Slide 2
ĐIỂM MỞ ĐẦU
Một lần thay đổi trên bản vẽ có thể làm lịch bàn giao chậm bao lâu?
Câu trả lời không nằm ở một dự án riêng lẻ, mà ở xu hướng của toàn bộ 6.000 dự án.
2

## Slide 3
3

## Slide 4
4

## Slide 5
5

## Slide 6
6

## Slide 7
7

## Slide 8
Giải pháp tập trung vào thời điểm thay đổi phát sinh
Mốc chốt thiết kế không cấm thay đổi; nó buộc mỗi yêu cầu phải được đánh giá trước khi phê duyệt.
01
Ghi nhận
Mã yêu cầu Người đề xuất
02
Phân loại
Bắt buộc hay tùy chọn
03
Đánh giá
Tác động tiến độ trong 48 giờ
04
Phê duyệt
Đúng cấp thẩm quyền
05
Cập nhật
Tiến độ cơ sở và các bên liên quan
Điểm kiểm soát quan trọng nhất: đánh giá tác động trong 48 giờ.
8

## Slide 9
9

## Slide 10
Đề nghị phê duyệt chương trình thí điểm có đối chứng
Mục tiêu không phải chứng minh một con số tuyệt đối, mà kiểm tra liệu cơ chế mới có giảm thay đổi muộn và cải thiện tỷ lệ đúng hạn hay không.
01
Nhóm dự án thí điểm và nhóm so sánh
48h
Thời hạn đánh giá tác động thay đổi
03
Nhóm KPI: dẫn dắt, kết quả, cân bằng
Quyết định cần hôm nay: cho phép lựa chọn phạm vi thí điểm và chốt bộ KPI trước khi triển khai.
10

## Slide 11
PHỤ LỤC • 11

## Slide 12
PHỤ LỤC • 12

## Slide 13
PHỤ LỤC • 13

## Slide 14
Ba giới hạn cần nhớ khi diễn giải kết quả
01
Tương quan không phải nhân quả
Kết quả cho thấy mức liên hệ trong mẫu. Tác động cần được kiểm tra bằng chương trình thí điểm.
02
18,8% không phải cam kết
Đây là phân tích độ nhạy khi mỗi dự án có thay đổi giảm tối đa một lần thay đổi.
03
Không cấm mọi thay đổi
Thay đổi vì an toàn, pháp lý hoặc hiện trường vẫn được xử lý theo đúng thẩm quyền.
PHỤ LỤC • 14